Годовой отчёт

Администрации городского поселения «Могочинское»

 (разработчик программы)

о реализации муниципальной программы

городского поселения «Могочинское» «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципа-льный заказчик, исполнитель | Сроки выпол-нения | Источники финансиро-вания | Финансирование, тыс. руб. | % выполнения | Примечание (причины низкого исполнения, неисполне-ния плана и результатив-ность проводимых мероприятий) |
| План | Факт |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  | Администрация городского поселения «Могочинское» | 2018 год | Федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края, бюджет городского поселения «Могочинское» | 8349,402 | 5164,801 | 61,9% | - |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 8349,402 | 5173,480 | 61,9% |  |

 Данный отчёт подготовлен в соответствии с Порядком разработки и корректировки муниципальных программ городского поселения «Могочинское», осуществления мониторинга и контроля их реализации, утверждённого постановлением администрации городского поселения «Могочинское» от 22 декабря 2015 г. № 1068.

Результаты оценки эффективности программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по целевым программам с учётом хода их реализации.

Муниципальная программа городского поселения «Могочинское» «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Могочинское» от 22.12.2017 г. № 967. Постановлениями администрации городского поселения «Могочинское» от 30.03.2018 г. №300, от 11.12.2018 г. №1141 внесены изменения в муниципальную программу в части объёмов финансирования мероприятий программы за счёт краевого бюджета и бюджета городского поселения «Могочинское», а также количество дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству с разбивкой по годам реализации.

Основная цель реализации муниципальной программы в 2018 году: повышение уровня благоустройства территорий городского поселения «Могочинское».

В рамках данной муниципальной программы в 2018 году реализованы следующие мероприятия:

1. Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству 4-х дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Выполнены работы по благоустройству 4 дворовых территорий многоквартирных домов с осуществлением строительного контроля.

3. Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования городского поселения «Могочинское» – городской площади г. Могоча.

4. Проведено информирование заинтересованных граждан, организаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования.

В целом реализация муниципальной программы оказала положительное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения «Могочинское».

Социально-экономический эффект реализации муниципальной программы выразился в обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории городского поселения «Могочинское». Благоустройство 4 дворовых территорий в 2018 году позволяет поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и повысит качество жизни жителей городского поселения «Могочинское».

Реализация мероприятий муниципальной программы не повлекла за собой негативных экологических последствий.

Планируемый объём финансирования на реализацию программы на 2018 год составил 8 349 402, руб., в том числе за счёт средств федерального и краевого бюджета – 4 349 402, 0 руб., бюджета городского поселения «Могочинское» - 4 000 000,0 тыс. руб. Фактически освоено 5 164 800,80 руб., в том числе за счёт запланированной субсидии – 4 349 402,0 руб., за счёт средств бюджета городского поселения в рамках софинансирования – 327 374,34 руб., дополнительное финансирование за счёт средств бюджета городского поселения – 488 024,46 руб. Уровень использования финансовых средств составил 61,9 %.

Фактическое использование финансовых средств не в полном объёме связано с тем, что неоднократно проведённые аукционы по выбору подрядчика для выполнения запланированных на 2018 год работ по 1-ому этапу благоустройства городской площади признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок от подрядчиков, выполнение данных работ в 2018 году не представляется возможным. В связи с этим постановлением администрации городского поселения «Могочинское» от 11.12.2018 года № 1141 в муниципальную программу городского поселения «Могочинское внесены изменения в части переноса сроков благоустройства городской площади с 2018-2019 годов на 2019-2020 годы. Соответственно в изменённой муниципальной программе отсутствуют общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 году.

Необходимо отметить, что администрация городского поселения «Могочинское» выполняет свои обязательства по финансированию мероприятий муниципальной программы в полном объёме, при этом из краевого и федерального бюджетов в 2018 году наблюдается недостаточное финансирования для выполнения всех запланированных в муниципальной программе мероприятий. Таким образом, на бюджет городского поселения «Могочинское» ложится дополнительная нагрузка по финансированию муниципальной программы.

Данную муниципальную программу можно признать эффективной и целесообразной для дальнейшего исполнения в последующие годы при условии обеспечения финансирования в необходимом объёме из бюджетов всех уровней, так как при её реализации достигнуты ключевые социальные индикаторы, а именно:

– увеличение количества дворовых территорий, на которых проведено благоустройство, до 4 ед.;

– увеличение доли благоустроенных дворовых территорий городского поселения «Могочинское» в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству до 5,9%;

– увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) до 3,6%;

– увеличение доли дворовых территорий городского поселения «Могочинское», на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству до 5,9%.